**会议纪要**

|  |  |
| --- | --- |
| **[编号]** | 5 |
| **[时间]** | 11月11日 15:30 – 16:15 |
| **[地点]** | 高科苑4号楼活动室 |
| **[到会人员]** | 陈轲、朱子秋、杨森、汪励颢、董依菡、王婕 |
| **[会议主持]** | 陈轲 |
| **[会议记录]** | 王婕 |

**[会后任务]**

前端全面接入后端 API，开始联调。

**[主要内容]**

1. 后端接口背景讲解

为了帮助前端开发人员更好地理解后端接口的设计与使用，后端开发人员根据项目需求详细讲解了后端对象模型及其对应的业务，以及这些对象之间的关系。

1. 后端接口列出

后端开发人员列出已详细定义好可供前端直接调用的接口，并向前端开发人员讲解调用规范及相关技术细节。

1. 前端进度报告与联调任务分配

前端开发人员逐一汇报进度，并根据当前进度情况进行后端 API 接入任务的分配，最后与后端开发人员确定联调细节。

前端开发人员 API 接入任务分工如下：

杨森：注册登录状态管理

董依菡：文件上传下载相关

汪励颢：项目基本信息相关

陈轲：日程、签到、评分相关