**会议纪要**

|  |  |
| --- | --- |
| **[编号]** | 6 |
| **[时间]** | 11月24日 20:30 - 22:00 |
| **[地点]** | 高科苑4号楼活动室 |
| **[到会人员]** | 陈轲、朱子秋、杨森、汪励颢、董依菡、王婕 |
| **[会议主持]** | 陈轲 |
| **[会议记录]** | 王婕 |

**[会后任务]**

前端页面展示、提出美工修改意见、前端页面的合并与联调、标记PC端功能

**[主要内容]**

1. 前端页面展示 & 提出美工修改意见

前端开发人员依次展示了各自负责的前端页面。所有前端页面的页面逻辑部分基本完成。项目成员根据原型设计，对每一个页面提出美工修改意见：主要包括错误的颜色、字体、间距等。会议之后，前端开发人员需要根据会议中提出的问题，对页面的美工部分进行修改。

1. 前端页面的合并与联调

会议之前，前端开发人员只是各自开发自己所负责的界面，在会议中，前端开发人员把所有的前端界面进行了一次整合。主要的目的是为相关页面加入tabbar，并测试整合后每个页面的正常跳转和正常显示。测试中部分页面跳转时出现数据传输异常和跳转异常的问题。这些问题要在下一次会议之前解决。

1. 标记PC端功能

部分功能，尤其是跟管理员相关的功能，不容易在微信小程序端实现，前端开发人员列举出了这些需要在PC端完成的功能：

1. 项目文件的上传与修改
2. 作业例子（除音频文件外）的上传与修改